Protokoll des ersten Treffens am 23.10.2013 um 14:00 – 15:00 in Wien - Contiweg.

Im Rahmen des ersten Projektmeetings wurden folgende verschiedene Konzepte für die Umsetzung der Homepage vorgestellt und diskutiert. Gemeinsam mit den Auftraggebern wurden folgende Merkmale festgelegt.

* So einfach und unkompliziert wie möglich
* Gutes Beispiel einer Homepage : Grg Hangemüllergasse
* Schlechtes Beispiel in Bezug auf den Kontrast: Polgargymnasium
* Startseite
  + Lauter kleine Kacheln mit Menüpunktbeschriftung – so ähnlich wie Apps
  + Ganz oben nur das Logo
  + Text eher vermeiden
* Nicht zu viele Menüpunkte und Untermenüpunkte
* Als Seiteninhalte keine pdf’s verwenden
* Suchfunktion einbauen
* Als Kalender evt. Google Kalender verwenden
* Videos sollen veröffentlicht werden
* Keine Sprachauswahl
* Homepage muss auch auf kleinen Bildschirmen – Tabletts und Laptops - gut lesbar sein
* Schulfarbe ist gelb
* Zweck: Informationen für die Außenwelt bereitstellen
* Nur wenige Personen dürfen Homepage bearbeiten
* Provider bleibt der gleiche – [www.contiweg.at](http://www.contiweg.at) - Ansprechpartner Prof. Beron
* Barrierefreiheit:
  + Schriftgröße soll änderbar sein
  + Kontrast soll erhöht werden können
* Zum Austausch der Bilder erhalten wir Zugriff auf die Cloud
* Am Ende wird eine Einschulung für alle beteiligten Personen stattfinden
* Termin für die Menüpunktliste ist der 10.11.2013
* Anfang April wird die neue Homepage in den realen Betrieb übernommen
* Spätestens am 30.4. 2014 wird eine Rückmeldung für die Notengebung benötigt