Projektauftrag

Homepage Update Group

Michael Lang, Lisa Strebl, Mario Weisi

05.11.2013



**Inhaltsverzeichnis:**

Projektbezeichnung 3

Projektauftraggeber 3

Projektziel 3

Kurzbeschreibung des Projekts 3

Projektstart 4

Projektende 4

Freigaben 4

Ressourcen 4

Projektleiter 4

Projektteam 4

Abschluss des Projektauftrages 5

**Projektbezeichnung:**

Homepage Update Group – HUG

**Projektauftraggeber:**

Mag. Monika Auböck

monika.auboeck@contiweg.at

**Projektziel:**

1. Für Wen:

Gymnasium, Realgymnasium XXII

WienerMittelSchule

Contiweg 1

1220 Wien

1. Wozu:

Durch die Erstellung einer neuen Homepage soll es bestimmten Personen ermöglicht werden, die Homepage mit wenig Aufwand auf dem neuesten Stand zu halten. Weiteres soll ein Anmeldesystem für die einfache Verwaltung von Kursen der ContiUni implementiert werden.

1. Endergebnis:

Die neue Homepage sollen folgende Punkte ermöglichen:

* Die Administratoren (von der Direktorin bestimmte Personen) können die Homepage durch minimalen Aufwand warten.
* Interessenten können sich Informationen über die Schule im Internet ansehen.

Das Anmeldesystem für die ContiUNI soll folgende Punkte ermöglichen:

* Administratoren können neue Kurse erstellen und vorhandene ändern und schon vergangene Kurse löschen.
* Schüler bzw. Erziehungsberechtigte können sich mittels Benutzername und Passwort authentifizieren.
* Durch die Authentifizierung können sich Schüler alle Kurse ansehen und Ihre Teilnahme bei bestimmten Kursen bearbeiten.

1. Erfolgskriterien:

* Einhaltung von allen Terminen

**Kurzbeschreibung des Projekts:**

Zu Beginn wird eine neue Homepage mit der Joomla Version 3.1.5 erstellt. Die Homepage soll nur dazu dienen um Informationen für Interessenten zur Verfügung zu stellen.

Anschließend wird ein Anmeldesystem für Kurse der ContiUNI erstellt. Dabei wird ein Datenbanksystem entwickelt um die Kursdaten und Schülerdaten zu verwalten. Daraufhin wird eine Grafische Oberfläche erstellt um diese Daten für die Administratoren und Schüler in verschiedenen Ansichten darzustellen.

**Projektstart:**

23.10.2013 durch das erste Treffen mit der Direktorin der Schule.

**Projektende:**

30.04.2014 durch die Rückmeldung der Direktorin.

**Freigaben:**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum | Ergebnis |
| 19.12.2013 | Das Design ist fertiggestellt. |
| 16.01.2014 | Alle Plugins und Module sind an die Homepage angepasst. |
| 30.01.2014 | Die Datenbank für das Anmeldesystem ist fertig. |
| 06.03.2014 | Die grafische Oberfläche für das Anmeldesystem ist fertig. |
| 13.03.2014 | Die Inhalte sind am aktuellsten Stand. |
| 27.03.2014 | Von den Projektmitgliedern wurden die Homepage und das Anmeldesystem in den festgelegten Browsern getestet. |

**Ressourcen:**

Für das Projekt werden 3 Personen inklusive Laptop je 60 Stunden benötigt.

**Projektleiter:**

Projektleiter:

Lisa Strebl

d09096@student.htlwrn.ac.at

Stellvertreter:

Michael Lang

d07053@studnet.htlwrn.ac.at

**Projektteam:**

Micheal Lang

Joomla Verantwortlicher

d07053@htlwrn.ac.at

Lisa Strebl

Projektleiter, Dokumentation - und Datenbankverantwortlicher d09096@student.htlwrn.ac.at

Mario Weisi

Verantwortlicher für die Barrierefreiheit und Kompatibilitätstest für Browser

d08096@student.htlwrn.ac.at

**Abschluss des Projektauftrages:**

Datum, Ort Auftraggeber

Micheal Lang Lisa Strebl Mario Weisi